**Технічне завдання (ТЗ) на створення вебсайту**

Замовник: ГО “Рух Християнських Сімей”

Опис проекту

ГО “Рух Християнський Сімей” - громадська організація, ціллю якої є об’єднання сімей в дієву і спроможну спільноту на основі християнських цінностей. Для виконання своєї місії, організація впроваджує комунікаційну стратегію із залученням різноманітних каналів комунікації. Одним з каналів є вебсайт. Даний проект передбачає створення концепції і дизайну та розробку вебсайту на основі CMS (Content Management System) Wordpress.

Цільова аудиторія

Цільовою аудиторією вебсайту є члени РХС, їх прихильники та всі, кого цікавить тема християнських цінностей у сім’ї.

Вихідні умови

ГО “РХС” забезпечує нявність доменного імені rukhsimey.org.ua та хостингу, а також - матеріалів для публікацій на сайті.

1. Створення дизайну

1.1. Створити візуальний прототип вебсайту, враховуючи тип контенту, інтеграції та айдентику (кольори, шрифт, логотип).

1.2. Розробити зразки сторінок та блоків (багаторазового використання).

1.3. Забезпечити цілісність і послідовність у використанні візуальних елементів.

1.4. Розробити візуалізацію та пояснення взаємодії відвідувачів із сайтом: форми зворотного зв’язку, CTA (call to action) кнопки/банери, сценарії інтерактивних елементів тощо.

1.5. Сформувати керівництво для розробників та редакторів щодо використання візуальних елементів (фото, іконки, зображення, відео, інфографіки) у формі вимог до параметрів (розміру, пропорцій); структури (відступів, шрифту, заголовків (H1, 2, 3, 4, 5).

1. Розробка вебсайту

2.1. **Вибір та налаштування CMS Wordpress**

* Встановити та налаштувати Wordpress на наданому хостингу.
* Забезпечити використання сучасної та актуальної версії CMS з регулярними оновленнями.
* Вибрати та адаптувати тему, яка відповідає затвердженому дизайну.

2.2. **Розробка структури сайту**

* Створити ієрархію сторінок (Головна, Про нас, Новини, Події, Галерея, Контакти тощо).
* Реалізувати меню навігації для зручного доступу до всіх розділів сайту.
* Забезпечити можливість додавання підменю та нових сторінок у майбутньому.

2.3. **Функціональні можливості сайту**

* Інтегрувати функціонал для публікації новин та статей (блог).
* Додати можливість коментування матеріалів (з модерацією).
* Створити інтерактивний календар подій.
* Реалізувати форму зворотного зв’язку.
* Інтегрувати соціальні мережі (посилання на сторінки організації, можливість поширення матеріалів).
* Додати багатомовність (українська та за потреби англійська).

2.4. **Оптимізація продуктивності**

* Забезпечити швидке завантаження сторінок (оптимізація зображень, кешування, стиснення файлів).
* Реалізувати адаптивний дизайн для коректного відображення на мобільних пристроях, планшетах та десктопах.
* Встановити плагін для SEO-оптимізації (наприклад, Yoast SEO).

2.5. **Безпека**

* Забезпечити захист сайту від атак (інтеграція SSL-сертифіката, плагіни для безпеки).
* Реалізувати регулярне резервне копіювання.

2.6. **Тестування та запуск**

* Провести тестування роботи сайту (функціональність, адаптивність, продуктивність, безпека).
* Налагодити інтеграцію з поштовими сервісами для зворотного зв’язку.
* Внести фінальні правки перед запуском.
* Здійснити публікацію сайту у відкритий доступ.

1. Адміністративна панель та навчання персоналу

3.1. Забезпечити зручний інтерфейс для адміністраторів сайту з детальними інструкціями.  
3.2. Провести базове навчання команди замовника щодо редагування контенту та використання функцій сайту.

1. Технічна підтримка

4.1. Надати технічну підтримку протягом гарантійного періоду (за домовленістю).  
4.2. Запропонувати можливість укладення угоди на довгострокову підтримку та оновлення сайту.

1. Термін виконання

Загальний час розробки проєкту: 8–10 тижнів з моменту затвердження ТЗ та дизайну.

1. Бюджет

Бюджет узгоджується індивідуально, залежно від обсягу робіт та додаткових функцій.